TMD - Transport des Matières Dangereuses
Réunion plénière du 04 juin 2014
Richard Mitanchey
DtecTV – ESI - GNSI - Secrétariat de la COVADIS

---
Transport des Matières Dangereuses
- Travail mené avec
      - Cerema PCI « Géomatique appliquée aux infrastructures de transport »,
      - DGPR (commanditaire)
      - Représentants DREAL
- En préinstruction, rapporteur Yves Bonin (Cerema DterMed), secrétariat R. Mitanchey
- Calendrier initialement prévu
  - Avril 2014 : analyse des données existantes
  - Mai-Août 2014 : élaboration du modèle
  - Septembre 2014 : présentation en COVADIS
  - 4ème trimestre 2014 : appel à commentaires

---
Etat d'avancement TMD
- Périmètre toujours en cours de définition !
  - Accord de principe, mais tractations (DGPR) toujours en cours avec transporteurs
  - Finalisation pré-instruction prévue fin juin → rédaction partie A
- Modélisation des concepts déjà entamée (partie B)
- Point de vigilance
  - Relations à mettre en place avec géostandard SUP

---
Calendrier TMD révisé

---
Merci
Richard Mitanchey
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement - www.cerema.fr
Direction technique Territoires et ville - 2 rue Antoine Charial - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00
Siège social : Cité des mobilités - 25 avenue François Mitterrand - 69674 BRON cedex - Tél. : +33 (0)4 72 14 30 30