PPRM – Plans de Prévention des Risques Miniers
Réunion plénière du 04 juin 2014
Richard Mitanchey
DtecTV – ESI - GNSI - Secrétariat de la COVADIS

---
Plans de Prévention des Risques Miniers
- Travail mené avec
      - Cerema PCI « Urbanisme de prévention des risques naturels et miniers » à la DterEst et DREAL Lorraine,
      - Géodéris, BRGM Département Prévention et Surveillance Minière,
      - DDT Loire
- En instruction, rapporteur Cerema DterEst (Aline Lombard), secrétariat R. Mitanchey
  objectif compléter standard PPRN-PPRT
- Calendrier initialement prévu
  - Avril 2014 : analyse des données de prévention des risques spécifiques aux mines dont enjeux, aléas simplifiés et détaillés, et des données liées à l'exploitation (titres et permis miniers, travaux et ouvrages, servitudes, ICPE...)
  - Mai-Août 2014 : élaboration du modèle, en révision/complément
  - Septembre 2014 : présentation en COVADIS
  - 4ème trimestre 2014 : appel à commentaires

---
Etat d'avancement PPRM
- Démarrage tardif de l'instruction
  - Accord de principe rapportrice, mais disponibilité en septembre
- Points positifs
  - Complément standard existant
  - Interlocuteur unique (Géodéris) pour définition des aléas liés à l'après mines
- Point de vigilance
  - Calendrier !

---
Calendrier PPRM révisé

---
Merci
Richard Mitanchey
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement - www.cerema.fr
Direction technique Territoires et ville - 2 rue Antoine Charial - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00
Siège social : Cité des mobilités - 25 avenue François Mitterrand - 69674 BRON cedex - Tél. : +33 (0)4 72 14 30 30